DEPI ¦ مشروع تحليل بيانات قائمة المهام الكاملة كل المطلوب في جزءين: جزء تكنيكال وجزء تنظيمي، مرقم ومرتب

الجزء الأول: المهام التكنيكال (T1 – T28)

كل اللي بيتعمل على الداتا والكود والتصميم والاختبار والتوثيق الفني. مترتبين زي ما المشروع بيمشي: الداتا، ثم قاعدة البيانات، ثم التحليل، ثم الـ Dashboards، ثم التصميم والكود، ثم الاختبار.

| # | المهمة | بتعمل إيه / فيها إيه | بند الدليل |
| --- | --- | --- | --- |
| T1 | توثيق الداتا وقاموس الداتا Dataset Documentation & Data Dictionary | المصدر (UCDP GED) ورقم النسخة والوصف وطريقة الجمع والتغطية والـ Granularity، وقاموس بمعنى كل عمود، وذكر المصدر (Citation)، وحفظ نسخة أصلية من الداتا من غير تعديل. | قسم 8 (Dataset) |
| T2 | فحص جودة الداتا Data Quality Assessment | فحص الداتا الخام: القيم الناقصة، المكرر، القيم الغلط، أنواع الأعمدة، تناسق التصنيفات، الـ Outliers، صحة الإحداثيات. وتقرير جودة (Data Quality Report) قبل وبعد التنضيف. | قسم 8 (Data Quality) |
| T3 | تنضيف وتجهيز الداتا Data Cleaning & Preparation | كود Python بينضف الداتا ويحولها: معالجة المشاكل، توحيد الأسماء والتواريخ، أعمدة جديدة (Feature Engineering) زي السنة والشهر والموسم ومدة الصراع ونسبة المدنيين، ودمج وتجميع، وإنتاج الداتا النهائية. بتتسلم 3 نسخ: v0 وv1 والنهائية. | قسم 8 (Data Preparation) |
| T4 | قواعد التحقق والفحص الآلي Data Validation & Automated Checks | فحوص تلقائية (pytest) بتتأكد إن الداتا سليمة بعد كل تعديل: مفيش تكرار، مفيش قيم ناقصة في الأعمدة المهمة، والأرقام ثابتة. | 6 (Automated Testing) |
| T5 | تصميم قاعدة البيانات Database Design: ER + Schema | مخطط ER، والـ Schema المنطقي والفيزيائي (الجداول والأعمدة والمفاتيح والعلاقات والتطبيع)، وتحميل الداتا في القاعدة. | 4.2 |
| T6 | تحليل SQL SQL Analysis | استعلامات تجاوب على أسئلة المشروع (Joins وCTEs وSubqueries وWindow Functions وRanking وتجميعات)، وViews جاهزة للـ Dashboards، واستعلامات تحقق، وتوثيق للـ SQL. | قسم 8 (SQL) |
| T7 | استكشاف الداتا بـ Python EDA | تحليل أحادي وثنائي ومتعدد المتغيرات، توزيعات، ورسومات، وبروفايل للداتا. | قسم 8 (Python) |
| T8 | التحليل الإحصائي Statistical Analysis | إحصاء وصفي، توزيعات، مقارنات بين المناطق والسنين، ارتباط لو منطقي، واختبارات إحصائية بس لو ليها هدف، وتفسير النتايج. | قسم 8 (Python) |
| T9 | الاتجاه والموسمية Time-Series, Trend & Seasonality | تحليل الأحداث عبر الزمن: هل بتزيد أو تقل، والأنماط الموسمية المتكررة، والتغيرات الكبيرة. | قسم 8 (Python) |
| T10 | التحليل الجغرافي Geographic / Spatial Analysis | أماكن التركز، كثافة الأحداث، مقارنة الدول والمناطق، التغير الجغرافي عبر الزمن، وخرائط، مع مراعاة دقة الموقع. | قسم 8 (Python) |
| T11 | أسئلة التحليل وتصميم الـ KPIs Analytical Questions & KPI Design | تحديد أسئلة المشروع الـ 7 (المناطق، الاتجاه، أنواع العنف، مدة الصراعات، المدنيين، التركز الجغرافي، الموسمية) + الأطراف، وتعريف المقياس (KPI) اللي بيجاوب كل سؤال. | قسم 8 + 1 |
| T12 | تصميم الـ Dashboards Wireframes, Mockups, UI/UX | رسم شاشات الـ Dashboards (Wireframes وMockups)، ومبادئ التصميم والألوان والخطوط وسهولة الوصول (Accessibility). | 4.4 |
| T13 | Dashboard في Power BI | Power Query، نموذج البيانات (Star Schema) والعلاقات، مقاييس DAX وKPIs وTime Intelligence، فلاتر وSlicers وDrill-through وTooltips وزراير تنقل، وتحسين الأداء. | قسم 8 (Power BI) |
| T14 | Dashboard في Tableau | الاتصال بالداتا، حقول محسوبة، فلاتر، Parameters (لو مفيدة)، رسومات وخرائط تفاعلية، Dashboard Actions، وStory (لو مفيد). | قسم 8 (Tableau) |
| T15 | مقارنة الأرقام بين الأدوات Cross-Tool Validation | التأكد إن الأرقام الأساسية واحدة في SQL وPython وPower BI وTableau (عدد الأحداث، الوفيات، العد السنوي، عد الدول والمناطق، الـ KPIs)، وتسجيل أي فرق وتفسيره وتصحيحه. | قسم 8 + 6 |
| T16 | النتايج التحليلية Analytical Results | النتايج الرئيسية بالدليل (رقم أو رسم لكل نتيجة)، المقارنات، الاتجاهات، النتايج الجغرافية والنتايج حسب النوع، التفسير، التوصيات، حدود التحليل (Limitations)، والتحليل المستقبلي. | قسم 8 (Results) |
| T17 | جمع المتطلبات Requirements Gathering | أصحاب المصلحة (Stakeholders) واحتياجاتهم، قصص المستخدم (User Stories)، حالات الاستخدام (Use Cases) ووصفها، المتطلبات الوظيفية، والمتطلبات غير الوظيفية (الأداء، الأمان، سهولة الاستخدام، الاعتمادية). | 3 |
| T18 | بيان المشكلة ومخطط حالات الاستخدام Problem Statement & Use Case Diagram | بيان المشكلة والأهداف، ومخطط حالات الاستخدام ووصفها، وإعادة ذكر المتطلبات (من المهمة 16) كجزء من التصميم. | 4.1 |
| T19 | المعمارية والأدوات Architecture & Technology Stack | معمارية المشروع (الداتا ← التنضيف ← قاعدة البيانات ← التحليل ← الـ Dashboards)، والأدوات (Python وSQL وPower BI وTableau وGitHub). | 4.1 + 4.5 |
| T20 | رسومات تدفق الداتا والسلوك DFD, Sequence, Activity, State, Class | DFD (مستوى السياق والتفصيلي)، Sequence، Activity، State (مثلًا نسخ الداتا)، Class (وحدات الكود). كلهم مكيفين لمشروع بيانات. | 4.3 |
| T21 | مخططات المكونات والنشر واستراتيجية النشر Component, Deployment, Strategy | مخطط المكونات، ومخطط النشر (فين بتتخزن الداتا والملفات)، وملاحظة قصيرة عن مكان مشاركة الـ Dashboards. | 4.5 + 4.6 |
| T22 | جودة الكود Source Code Quality | كود منظم ومعلق عليه، معايير كتابة وتسمية ثابتة، دوال قابلة لإعادة الاستخدام، وفحوص تحقق ومعالجة أخطاء (Exception Handling). | 5.1 |
| T23 | ملف README | خطوات التثبيت، متطلبات النظام، تعليمات الإعداد، دليل التشغيل. | 5.3 |
| T24 | تجميع الملفات النهائية Packaged Final Files | الملفات النهائية (Power BI وTableau والـ notebooks وSQL) في إصدار واحد مرتب، ورابط Dashboard منشور لو قررتوا تنشروا. | 5.3 |
| T25 | الاختبار وضمان الجودة Testing & QA | خطة اختبار، وحالات اختبار (السيناريوهات والنتايج المتوقعة والفعلية)، وتقارير أخطاء بحلولها، واختبار الـ Dashboards. | 4.6 + 6 |
| T26 | إعادة التشغيل Reproducibility | تشغيل المشروع كله من بيئة نضيفة باتباع الـ README، والتأكد إن نفس النتايج بتتكرر، وفحص المكتبات والمسارات وملفات Power BI وTableau، وتسجيل أي مشكلة. | قسم 8 + 6 |
| T27 | اختبار سهولة الاستخدام Usability Test | 3 أشخاص على الأقل من برا الفريق يجربوا الـ Dashboards ويدوروا على إجابات من غير مساعدة، وتسجيل النتيجة. | قسم 8 + 6 |
| T28 | التوثيق الفني Technical Documentation | المنهجية، الافتراضات، توثيق الـ Pipeline والـ SQL والـ Python، تعريفات الـ KPIs، نتايج التحقق، المعمارية، مخطط قاعدة البيانات، ودليل إعادة التشغيل. | 7 |

الجزء الثاني: المهام التنظيمية والتنسيقية (C1 – C13)

اللي بتحتاج تنظيم وكتابة وشرح وتنسيق وتسليم، مش شغل على الداتا نفسها.

| # | المهمة | بتعمل إيه / فيها إيه | بند الدليل |
| --- | --- | --- | --- |
| C1 | مقترح المشروع Project Proposal | نظرة عامة على المشروع، الأهداف، النطاق (داخل وخارج). | 1 |
| C2 | خطة المشروع Project Plan | الجدول الزمني (Gantt chart)، المراحل (Milestones)، المخرجات، توزيع الموارد، ومواعيد التسليم الرسمية (16 أكتوبر، 6 نوفمبر، 30 نوفمبر، 4 ديسمبر). | 1 |
| C3 | توزيع المهام والأدوار Task Assignment & Roles | مين مسؤول عن إيه في الفريق، بمهامه ومخرجاته ومواعيده. | 1 |
| C4 | تقييم المخاطر وخطة الحد منها Risk Assessment & Mitigation | المخاطر المتوقعة، احتمالها وتأثيرها، وحلولها. | 1 |
| C5 | مؤشرات نجاح المشروع Project KPIs | مقاييس نجاح المشروع (الالتزام بالمواعيد، جودة الداتا، الـ Dashboards، التوثيق). | 1 |
| C6 | مراجعة الأدبيات Literature Review | دراسات وتحليلات مشابهة، مشاريع موجودة للصراعات، خلفية عن الداتا والمنهج، والثغرة (Gap) اللي مشروعكم بيسدها. (تفسيرنا للبند: أكّدوه مع المنسق) | 2 |
| C7 | ملاحظات المحاضر ومعايير الدرجات Lecturer Feedback & Grading | طلب تقييم المحاضر (Feedback & Evaluation) والتحسينات المقترحة (Suggested Improvements) ومعايير الدرجات (Final Grading Criteria)، وتحديثها بعد كل مراجعة. | 2 |
| C8 | تنظيم GitHub GitHub Organization | مستودع واحد، استراتيجية الفروع (Branching)، رسائل Commit واضحة ووصف للـ Pull Requests، هيكل فولدرات، ورفع كل المستندات على GitHub. | 5.2 |
| C9 | المتابعة داخل الفريق Team Follow-up | اجتماع أسبوعي، متابعة حالة المهام على الـ Gantt، وتسليمات بين الأعضاء بمواعيد. (مش مطلوب من الدليل، بس لازم للتنسيق) | — |
| C10 | دليل المستخدم User Manual | شرح استخدام الـ Dashboards لشخص مش متخصص. | 7 |
| C11 | التقرير النهائي Final Project Report | تقرير يلخص المشروع والتحليل والنتايج. | 7 |
| C12 | العرض النهائي Final Presentation PPT/PDF | ملخص المشروع، التحديات، الحلول، النتايج. | 7 |
| C13 | فيديو توضيحي Video Demonstration | فيديو قصير لشرح الـ Dashboards. (اختياري) | 7 |

غير مطلوب لمشروع بيانات

الدليل مكتوب لمشاريع برمجية وبيقول عليها «إن لزم». مش مخططين نعملهم، وبنأكد مع المنسق:

• API Documentation (مرتين)   • CI/CD   • تطبيق مُجمَّع (exe / jar / apk)

• الاختبار الآلي (Automated Testing) مدموج في المهمة T4 لأنه مفيد للتحقق من الداتا.